PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 03]

| Họ và tên | Võ Chí Đức | Mã sinh viên | N24DTCN016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT6 | Mã đề | 03 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý đội xe | Quản lý xe | US-01 | Là nhân viên quản lý đội xe, tôi muốn hệ thống có chức năng theo dõi GPS theo dõi xe theo thời gian thực, để giám sát hành trình và kịp thời xử lý sự cố phát sinh |
| Vận hành đưa đón | Lập và phân công chuyến đưa đón | US-02 | Là nhân viên vận hành, tôi muốn hệ thống lập và phân công lịch trình đưa đón, để đảm bảo mọi chuyến xe đều có đủ nhân lực |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Independent | US-X gộp quá nhiều tính năng không thể hoàn thành vừa gps theo dõi vừa phân công lịch trình, vừa chấm điểm đúng giờ |
| Small | US-X quá lớn không thể hoàn thành trong một sprint |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là phụ xe, tôi muốn xem danh sách các phiếu xe đã xác nhận phân công cho mình, để biết thông tin chi tiết về chuyến đi cần thực hiện |
| US-X2 | Là phụ xe, tôi muốn hệ thống tự chấm điểm đúng giờ dựa theo GPS theo dõi của xe, để đánh giá hiệu quả công việc tốt hơn |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Vì đây là chức năng cốt lõi để đánh giá hiệu quả công việc của mỗi chuyến xe và đảm bảo chuyến xe phải luôn an toàn |
| US-02 | Must have | Vì đây là chức năng cốt lõi bắt buộc phải có để hệ thống vận hành cơ bản ( nhân viên điều hành cần tạo/phân công lịch trình và theo dõi lộ trình xe), nếu thiếu thì sản phẩm không thể chạy được các chức năng cơ bản khác |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Phụ xe đã đăng nhập vào ứng dụng, có phiếu đưa đón được phân công hợp lệ cho phụ xe | Phụ xe mở phiếu chuyến xe đưa đón đó | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của chuyến đưa đón |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiển thị trạng thái “Đã hủy” và không cho phép thực hiện thao tác nhận chuyến |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là áp dụng riêng cho từng User Story cụ thể còn DoD là áp dụng cho toàn product increment của mọi User Story trong dự án

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Độ phức tạp cao do phải tích hợp dữ liệu thời gian thực ( real-time) từ thiết bị GPS và xử lý hiển thị lộ trình liên tục |
| US-02 | 5 | Khối lượng công việc và độ phức tạp ở mức trung bìn ( xử lý giao diện form, logic phân công nhân sự ) |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

D

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (18+22+20)/3 = 20 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) |  |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP |  |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện chi tiết chuyến | UI/UX | 4 giờ |
| Database/Backend | Viết Api và truy cập cơ sở dữ liệu lấy thông tin chi tiết phiếu chuyến theo ID | 6 giờ |
| Testing | Viết và thực thi Test Case kiểm thử chức năng xem chi tiết phiếu chuyến | 6 |
| Tổng giờ công | 4+6+6 = | 16 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Demo trực tiếp tính năng theo dõi vị trí xe đưa đón trên Increment, trả lời câu hỏi kỹ thuật -> Developers | Dùng thử và góp ý về tính năng theo dõi vị trí xe đưa đón -> Stakeholders | Điều phối buổi họp, giữ timebox, giữ trọng tâm vào Increment -> Scrum Master | Nêu Sprint Goal, cho biết hạng mục nào đã done/chưa done -> Product Owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Product Owner ghi nhận ý kiến và yêu cầu mới của Stakerholder, đánh giá giá trị mang lại cho người dùng, sau đó đưa vào Product Backlog và sắp xếp thứ tự ưa tiên và lên kế hoạch cho các Sprint tiếp theo